ВНЕДРЯВАНЕ НА ГИС В ПОЖАРНАТА

Задача №2 (описателна) – направление Софтуерна разработка (Intern2026)

Документ с предложение за данни, приложения, стъпки по реализация и ключови рискове/мерки

1. Контекст и цели

Целта на внедряването на Географска информационна система (ГИС) в пожарната е да се подобри ситуационната осведоменост, да се съкрати времето за реакция и да се подпомогне планирането и анализът след инцидент (after-action). ГИС позволява обединяване на данни за територия, ресурси и събития в обща оперативна картина (Common Operational Picture) и предоставяне на тази информация до диспечерски център, командири на място и мобилни екипи.

2. Основни участници и роли

Диспечерски център / оперативен дежурен – приема сигнали, локализира адрес, изпраща екипи, следи изпълнение.

Командир на място – управление на ресурсите, периметър на инцидента, безопасност.

Екипи на терен – навигация, отчетност, събиране на данни (форми, снимки, координати).

Анализатори/планиране – анализ на покритие, рискове, оптимизация на станции и ресурси.

ИТ/ГИС администратори – инфраструктура, сигурност, поддръжка, интеграции.

Партньори – 112/ЦАД, общини, ВиК, електроразпределение, горски, метео, полиция, БЧК.

3. Данни (слоеве) – какво е необходимо

Данните са основата на системата. Препоръчва се да се организират като тематични слоеве с ясни собственици, правила за качество и честота на обновяване.

3.1 Минимален стартов пакет (MVP)

Адресен регистър и геокодиране (улици, номера, населени места).

Улична мрежа и ограничения (еднопосочни, ограничения за тежки автомобили, затворени участъци).

Административни граници (общини/райони), квартали/зони, кадастър при наличност.

Локации на пожарни станции, депа, складове, ключови активи.

Хидранти/водоизточници, резервоари, достъп до вода.

Рискови обекти: индустрия, складове на опасни вещества, болници, училища, домове, горски масиви.

Исторически инциденти (минимум: точка, тип, време, продължителност, използван ресурс).

3.2 Разширен пакет (след пилот)

Ресурси в реално време: статус на екипи/автомобили (AVL/GPS), наличности, готовност.

Интеграция с CAD/112: автоматично създаване на инцидент, адрес, приоритет, препоръчани ресурси.

Околна среда: метеоданни, вятър, предупреждения, индекс на пожарна опасност.

Сгради/етажи/планове (където е възможно) – евакуационни маршрути, критични точки.

Сателитни/дрон изображения за щети и разпространение.

Данни за население/уязвими групи за планиране (при спазване на регулации и защита на лични данни).

3.3 Примерна таблица „слой → източник → обновяване“

| Категория | Слой (пример) | Източник | Обновяване | Бележки/чувствителност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Базови | Адреси/улици | Община/ГРАО/друг | Месечно/седмично | Критично за точно локализиране |
| Оперативни | Станции и ресурси | Пожарна | При промяна | Контрол на достъпа |
| Инфраструктура | Хидранти/вода | ВиК/община | Тримесечно | Нужна валидация на терен |
| Риск | Опасни обекти | РИОСВ/индустрия | Месечно | Висока чувствителност |
| Инциденти | Исторически събития | CAD/оперативни отчети | Автоматично | GDPR/ретенция |
| Реално време | AVL позиции | GPS/телематика | На секунди/минути | Сигурна връзка, fallback |

4. Приложения и функционалности

Добра практика е да се започне с няколко високоефектни случая на употреба (use cases) и да се разширява поетапно. Следните типове приложения са типични за пожарна и аварийно-спасителни дейности:

4.1 Оперативни приложения

Оперативно табло (Dashboard) за текущи инциденти, ресурси, време за реакция и натоварване.

Уеб карта за диспечери: локализиране на адрес, маршрутизиране, най-близки станции/хидранти.

Мобилни приложения за терен: събиране на данни, снимки, контролни списъци, офлайн карти.

Проследяване в реално време (real-time) на екипи/техника и известия при гео-условия (geofencing).

Инцидентни слоеве: периметър, опасни зони, точки за сбор, затворени улици, евакуационни маршрути.

4.2 Аналитични и управленски приложения

Анализ на покритие и време за достигане (service areas/isochrones) за оптимизация на разпределението на станции.

Модели за риск: честота на пожари, сезонност, горски пожари, индустриални рискове.

Отчети и анализ след инцидент (after-action): KPI, натоварване, ефективност на ресурса.

Планиране на превенция: инспекции, обекти с повишен риск, кампании.

5. Предложена архитектура (високо ниво)

Архитектурата зависи от изискванията за сигурност, работа офлайн, мащаб и интеграции. Типичен подход е „Web GIS“ модел с централен портал, картографски/feature услуги и контрол на достъпа.

Потребители (диспечери/терен/ръководство)
        ↓
Портал (идентичност, групи, споделяне)
        ↓
GIS Services (Map/Feature/Geocode/Routing/Real-time)
        ↓
Данни (Enterprise DB/Feature Layers/Imagery) + Интеграции (CAD/AVL/сензори)

6. Стъпки по реализация (препоръчан план)

Фаза 0 – Иницииране и анализ

Събиране на изисквания и приоритетни use cases (диспечер, терен, анализ).

Оценка на наличните данни, системи (CAD/112), инфраструктура, свързаност и политики за сигурност.

Определяне на KPI (напр. време за локализиране, време за реакция, пълнота на отчетите).

Фаза 1 – Данни и управление (Data Governance)

Модел на данните: стандарти за атрибути, домейни, идентификатори, метаданни.

Процедури за качество: валидации, версии, одит, контрол на редакциите.

Политики за достъп: роли, групи, нива на споделяне, чувствителни слоеве.

Фаза 2 – Пилот (8–12 седмици)

Изграждане на оперативна уеб карта + Dashboard за пилотен район.

Мобилни форми за екипите (снимки/координати/отчет).

Обучение, обратна връзка, корекции и стабилизиране.

Фаза 3 – Интеграции и реално време

Интеграция с CAD/112 за автоматично създаване и актуализация на инциденти.

AVL/GPS интеграция за ресурсите и статуси.

Автоматични известия, геозони, синхронизация, офлайн сценарии.

Фаза 4 – Разширяване и оптимизация

Разгръщане към всички региони, стандартизирани шаблони за карти/табла.

Аналитика за покритие, риск и оптимизация на ресурси.

Документация, мониторинг, регулярни обновявания и процес за промени.

7. На какво да се обърне специално внимание

Точност на адресната локализация и геокодиране – най-честият източник на оперативни грешки.

Надеждност при бедствия: резервираност, офлайн карти, процедури при липса на интернет/мобилна мрежа.

Сигурност: сегментация на мрежата, SSO/AD, MFA, криптиране, логове и мониторинг.

Интеграции: ясни API договори, обработка на грешки, идемпотентност, синхронизация на идентификатори.

Качество и собственост на данните – кой поддържа хидранти, адреси, риск обекти.

GDPR и чувствителни данни: минимизация, роли/достъп, периоди на съхранение, псевдонимизация при анализ.

Управление на промяната: обучение, „champions“, процедури и поддръжка (helpdesk).

8. Примерни показатели за успех (KPI)

Средно време за локализиране на адрес и избор на маршрут от диспечер.

Време за реакция (dispatch → пристигане) по райони и часови пояси.

Процент попълнени оперативни отчети с геолокация и снимки.

Покритие на територията: % население/обекти в рамките на X минути.

Натоварване на станции и оптимизация на ресурсите (баланс между екипи).

9. Използвани материали (за четене)

Esri Architecture Center – „Architecting the ArcGIS System“ (страница с изтегляема best practices публикация).

Esri – Public Safety overview (решения за обществена безопасност).

Esri blog: „How GIS Is Transforming Firefighting in the US…“ (NERIS – National Emergency Response Information System).

Esri white paper: „Fire Station Locations and Response Protocols: A GIS-based model“.

Бележка: документът е примерна рамка. В реален проект отделните слоеве, интеграции и архитектура се уточняват спрямо местните процеси, системи и изисквания за сигурност.

Източници (официални и препоръчани)

Architecting the ArcGIS System (Architecture Center): https://architecture.arcgis.com/en/resources/technical-papers/architecting-the-arcgis-system/

Esri Public Safety overview: https://www.esri.com/en-us/industries/public-safety/overview

USFA / NERIS (National Emergency Response Information System): https://www.usfa.fema.gov/about/strategic-plans/neris/

Esri industry article (Fire & EMS tech, IAFC FRI 2023): https://www.esri.com/en-us/industries/blog/articles/iafc-fri-2023-embraces-technology-for-fire-and-ems-services